AskU

模块化技术开发方案

APP Demo 已完成 · 主工程优先推进 · WeKnora First · 多高校可扩展

当前开发状态 现有移动端 Demo 已采用 React Native + Expo + TypeScript，可直接在当前项目基础上继续开发。数据采集和整理由合作伙伴并行进行，因此主工程不等待知识数据，先完成用户、会话、SSE、LLM Gateway、Web Search、缓存、后台和 WeKnora Adapter；数据成熟后再导入。

V1.0 · 2026-08-31

# 1. 技术目标与架构原则

AskU V0.1 当前只服务武汉理工大学，但技术架构必须允许后续扩展到其他高校。第一版不追求复杂基础设施，优先确保功能可用、模块解耦、成本可控、后续修改风险低。

| 原则 | 要求 |
| --- | --- |
| WeKnora First | 凡是 WeKnora 已成熟提供的 RAG / Knowledge / Agent 能力，优先复用，不重复实现通用 Chunking、BM25、Embedding、Hybrid Retrieval、RRF、Rerank、文档解析等。 |
| Adapter Before Fork | 优先配置/API/Adapter；只有无法满足校园场景时才轻量二次开发 WeKnora Core，并尽量保持可同步 upstream。 |
| Product Logic Owned by AskU | 用户、会话、学校上下文、成本控制、缓存、实时搜索策略、运营数据和产品体验由 AskU 自己控制。 |
| Single-school Product, Multi-school Architecture | 运行时先固定 WHUT，但学校域名、知识库 ID、学院、Search Scope 等不得散落写死。 |
| Interface-driven | 上层依赖 Interface，不依赖具体的 LLM、Search Provider 或 WeKnora 调用细节。 |
| Pilot First | 校园试点优先简单可靠；不引入 Kubernetes、Kafka、分库分表等当前不需要的复杂度。 |

# 2. 总体模块架构

AskU Mobile APP │ HTTPS / SSE │ ┌────────▼────────┐ │ Go Backend │ │ API / App Layer │ └────────┬────────┘ │ ┌──────────▼──────────┐ │ Agent Orchestrator │ │ Router / Cost Guard │ └──────┬──────┬───────┘ │ │ ┌────────────┘ └────────────┐ ▼ ▼ KnowledgeEngine WebSearchService (WeKnoraAdapter) (Provider Adapter) │ │ ▼ ▼ WeKnora Official Web Search │ └─────────────┬──────────────────┘ ▼ LLM Gateway │ ▼ SSE Event Stream Cross-cutting: PostgreSQL · Redis · Auth · Admin · Observability · SchoolContext

依赖边界 APP 不能直接调用 WeKnora、LLM、Redis 或 Search Provider；所有外部能力都通过 AskU Backend 的 Service / Adapter 层进入。

# 3. 现有前端基线

当前 Demo 技术栈适合继续开发，无需更换框架：React Native + Expo + TypeScript，已具备 React Navigation、AsyncStorage、Expo 基础能力。

| 层 | 当前方案 | 后续动作 |
| --- | --- | --- |
| 移动端 | React Native 0.86 + Expo 57 | 继续沿用，Android 优先 |
| 语言 | TypeScript | 保持统一类型定义和 API Contract |
| 导航 | React Navigation | 继续沿用 |
| 本地状态 | AsyncStorage | 只保存非敏感 UI 状态；账号数据以服务端为准 |
| 分发 | APK | 试点直接分发；Android 后续可评估上架 |

# 4. 模块 A：Mobile APP

职责：只负责交互和展示，不承担业务决策。现有 Demo 页面直接复用，后续视觉重设计通过 Design System 和组件层完成。

Home：常问问题、输入入口。

Chat：多轮会话、SSE 流式消息、停止/重试/复制/分享。

Source：引用来源卡片、原文跳转。

History：历史会话同步、删除、清空。

Profile：微信用户信息、反馈、设置。

## 前端服务边界

UI Screens ↓ ViewModel / Hooks ↓ Service Interface ├── AuthService ├── ChatService ├── HistoryService └── FeedbackService ↓ HTTP / SSE Adapter 禁止：Screen → 直接 fetch WeKnora / LLM / Redis

# 5. 模块 B：Auth & User

第一版必须真实接入微信登录，账号是历史记录和调用额度的唯一身份依据。当前只做 APP 微信登录，不做学校统一身份认证。

| 职责 | 实现 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 微信 OAuth | 微信开放平台 App 登录 | 需要 AppID、包名、签名等真实配置 |
| 用户身份 | 服务端生成 user_id | 客户端不能用 device_id 替代账号 |
| Token | Access Token + Refresh Token | 短期 Access，长期 Refresh |
| 历史同步 | Session/Message 绑定 user_id | 换设备仍可恢复 |
| 清空数据 | 由服务端执行 | 用户可主动清空 |
| 防刷 | 用户级 Rate Limit + 配额 | 登录只是第一层，仍需限流 |

# 6. 模块 C：Chat & Session

只管理对话事实，不关心答案是由 WeKnora、Web Search 还是 LLM 产生。

User └── Session ├── Message(user) ├── AgentRun ├── Message(assistant) └── Citation[]

第一版功能：新建会话、多轮上下文、自动标题、删除、清空、重新生成、停止生成、复制、分享、历史同步。

## 建议核心接口

POST /v1/sessions GET /v1/sessions DELETE /v1/sessions/{id} POST /v1/sessions/{id}/messages GET /v1/sessions/{id}/messages POST /v1/runs/{id}/cancel POST /v1/messages/{id}/regenerate GET /v1/runs/{id}/events POST /v1/feedback

# 7. 模块 D：Agent Run & SSE Runtime

Agent Run 是一次用户问题执行的状态机。生成过程与 APP 的网络连接解耦，避免 APP 断网导致后台任务丢失。

| 状态 | 说明 |
| --- | --- |
| QUEUED | 已创建任务 |
| ROUTING | 判断缓存/知识库/实时搜索 |
| RETRIEVING | 调用 WeKnora |
| WEB_SEARCHING | 必要时查询官方网页 |
| GENERATING | LLM 输出 |
| COMPLETED | 完成并持久化 |
| FAILED / CANCELLED | 失败或用户取消 |

## SSE Event Contract

run.started route.resolved retrieval.started retrieval.completed web_search.started web_search.completed sources.updated generation.started message.delta message.completed run.completed run.failed

前端只展示产品级状态，例如“正在检索校园资料”“正在查询最新官方信息”“找到 4 个可靠来源”，不展示 Chain of Thought。

# 8. 模块 E：LLM Gateway

当前不绑定具体模型供应商。第一版先定义统一接口，后续选择实际最便宜且中文效果可接受的 OpenAI-compatible API。

type LLMProvider interface { Generate(ctx, request) (Response, error) Stream(ctx, request) (<-chan Delta, error) }

模型名称、Base URL、API Key 从配置/Secret 注入，禁止写死。

记录 input/output tokens、延迟、错误和估算成本。

后续支持 cheap/strong 双模型路由，但 V0.1 可以先单模型。

主生成模型不建议在小规格 CPU 云服务器上自部署。

# 9. 模块 F：Cost Control & Redis

Redis 的核心价值是省 API 钱和保证运行时稳定，不是为了堆技术栈。

| 能力 | Key 示例 | 价值 |
| --- | --- | --- |
| Rate Limit | rate:user:{id} | 限制恶意刷 API |
| Idempotency | idem:{request_id} | 避免重复提交产生双倍费用 |
| Query Cache | query:{school}:{hash} | 重复问题直接复用 |
| Search Cache | search:{school}:{query_hash} | 减少联网搜索 |
| Page Cache | page:{url_hash} | 同一官方页面不重复抓取 |
| Answer Cache | answer:{school}:{version}:{hash} | 热门稳定问题直接返回 |
| Agent State | run:{id} | 短生命周期运行状态 |
| SSE Events | run:{id}:events | 可选 Redis Streams 支持重连 |

成本控制顺序 Cache Hit → 判断是否需要联网 → 只抓 Top-N → 提取相关段落 → Rerank → 只把少量 Evidence 送给 LLM。禁止每次把整篇网页或多个全文塞进 Prompt。

# 10. 模块 G：Web Search Gateway

第一版采用“先简单后升级”：实现搜索引擎查 URL + 抓取正文，后续再升级成多轮 Browse Agent。

WebSearchService ├── Search(query, SchoolContext) ├── Fetch(url) └── ExtractRelevantSections(query, page) Provider: ├── WeKnora Web Search（优先评估） ├── SearXNG └── Future Provider

搜索范围由 SchoolContext.allowed_domains 决定，当前为武汉理工官方来源。

时效问题才主动联网；稳定政策先查本地知识。

搜索结果、网页正文和抽取段落分别缓存。

Search Provider 可以替换，Agent Orchestrator 不感知具体供应商。

# 11. 模块 H：WeKnora Integration（核心 RAG / Agent 能力）

WeKnora 不是 AskU 的普通 Vector DB，而是 RAG/Knowledge/Agent 基础设施。凡是其成熟能力满足需求，AskU 直接复用。

| 能力 | 默认责任方 | AskU 是否自研 |
| --- | --- | --- |
| PDF/Word/Excel/PPT/HTML 等文档处理 | WeKnora | 否 |
| Chunking / Parent-Child 等切片 | WeKnora | 否 |
| Embedding / Vector Index | WeKnora | 否 |
| BM25 / Sparse Retrieval | WeKnora | 否 |
| Hybrid Retrieval / RRF | WeKnora | 否 |
| Rerank | WeKnora | 否 |
| 通用知识库管理 | WeKnora | 否 |
| 通用 RAG / Citation | WeKnora 优先 | 仅做 AskU 展示/映射增强 |
| Agent / Web Search / Tool 能力 | WeKnora 优先评估 | 不足时 Adapter 扩展 |
| 校园时效/权威规则 | AskU | 是 |
| 学校上下文与路由 | AskU | 是 |
| 缓存/成本/用户权限 | AskU | 是 |

## WeKnora Adapter

type KnowledgeEngine interface { Search(ctx, Query) ([]Evidence, error) Ask(ctx, Query) (Answer, error) AgentChat(ctx, Query) (<-chan Event, error) GetKnowledge(ctx, id string) (Knowledge, error) }

初期可以只实现接口和空壳 Adapter，不返回假检索结果；等合作伙伴数据和 WeKnora 环境准备好后再接真实调用。上层模块不需要修改。

## 二次开发优先级

1. WeKnora 原生配置 ↓ 2. WeKnora 官方 API ↓ 3. Provider / Tool / Extension ↓ 4. AskU Adapter ↓ 5. 极少量 Core Patch 原则：避免大规模 Fork 后长期无法跟进 upstream。

# 12. 模块 I：PostgreSQL 数据层

第一版保持简单，Source of Truth 只保存真正需要长期存在的数据。

| 表 | 核心字段 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| users | id, wechat_open/union_id, current_school_id, status | 账号 |
| sessions | id, user_id, school_id, title, timestamps | 会话 |
| messages | id, session_id, role, content, status | 消息 |
| agent_runs | id, session_id, status, model, latency, token_usage | 执行记录 |
| citations | id, message_id, source_id, title, url, publish_date | 引用 |
| feedback | id, user_id, message_id, type, reason | 点赞/点踩 |
| usage_records | user_id, provider, tokens, estimated_cost, date | 成本 |

V0.1 不做分库分表。索引优先覆盖 users、sessions、messages、agent_runs、feedback 的主要查询路径。

# 13. 模块 J：Admin & Observability

核心 Chat 跑通后立即开发，用于试点数据决策，而不是做复杂 CRM。

| 类别 | V0.1 指标 |
| --- | --- |
| 用户 | 注册用户、DAU、WAU、D1/D7 |
| 使用 | 每日问题数、Questions/DAU、平均会话轮数 |
| 需求 | Top Questions、Top Categories |
| 质量 | Zero Result、👎、Search Failure、Agent Failure |
| 性能 | TTFT、总响应时间、错误率 |
| 成本 | Token、Cost/Query、Cache Hit Rate |

# 14. 模块 K：School Context / 多高校扩展

当前运行时只开放武汉理工，但所有学校差异必须通过 SchoolContext 管理。不要建设完整多租户 SaaS，只做到配置可替换。

SchoolContext { school_id school_name allowed_domains[] official_knowledge_base_id community_knowledge_base_id search_config source_tags college_registry }

## 配置建议

config/ └── schools/ ├── whut.yaml └── future/ └── hzau.yaml 当前：school_id = whut 未来：新增 SchoolConfig + 数据 + Source Mapping 不复制 Backend / APP / Agent。

禁止写死 禁止把 whut.edu.cn、武汉理工名称、知识库 ID、学院列表等常量散落在 Handler / Agent / Search 代码中。统一从 SchoolRegistry 获取。

# 15. 建议 Monorepo 结构

asku/ ├── apps/ │ ├── mobile/ # 已完成 Demo，继续开发 │ └── admin/ # Phase 9 ├── backend/ │ ├── cmd/ │ │ ├── api/ │ │ └── worker/ │ └── internal/ │ ├── auth/ │ ├── user/ │ ├── chat/ │ ├── runtime/ # AgentRun / SSE │ ├── agent/ │ ├── llm/ │ ├── knowledge/weknora/ │ ├── search/ │ ├── cache/ │ ├── feedback/ │ ├── school/ │ └── observability/ ├── contracts/ │ ├── openapi/ │ └── events/ ├── config/schools/whut.yaml ├── infrastructure/ │ ├── migrations/ │ └── docker/ └── docs/

# 16. 开发阶段路线

| Phase | 核心任务 | 此阶段不做 | Done Condition |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 冻结现有 APP Demo 基线 | 视觉大重构 | 可稳定构建 APK，组件/API 边界明确 |
| 1 | Go Backend Skeleton + 配置 + SchoolContext | RAG | API 启动、健康检查、统一错误/日志 |
| 2 | 微信登录 + User | 学校认证 | 真实微信登录、Token 刷新、用户可识别 |
| 3 | Session / Message / PostgreSQL | LLM | 会话 CRUD、历史同步、清空 |
| 4 | AgentRun + SSE Runtime | 真实知识检索 | 流式内部事件可跑，支持 cancel/reconnect |
| 5 | LLM Gateway + Usage | 绑定某一家模型 | Provider Interface、Token/Cost 统计可用 |
| 6 | Web Search Gateway | 多轮浏览 Agent | 官方域搜索、缓存、Top-N 页面抽取 |
| 7 | Agent Orchestrator | 复杂 ReAct 自研 | Router 能决定 Cache / Search / Knowledge 路径 |
| 8 | Redis Cost Control | 复杂 Semantic RAG Cache | Rate Limit、Query/Search/Page/Answer Cache |
| 9 | Admin + Observability | 复杂 CRM | 核心用户/质量/成本指标可查看 |
| 10 | WeKnora Adapter 实接 | 重写 RAG | 真实 Search/Ask 接口联通 |
| 11 | 合作伙伴知识数据导入 | 重新爬虫 | Tags/Source Mapping/导入成功 |
| 12 | Hybrid Knowledge + Web | 复杂多工具 | 稳定知识走 KB，时效问题 KB+Web |
| 13 | Eval + 校园试点 | 扩其他高校 | 真实内测、成本/准确率/留存可量化 |

# 17. 当前最先开发的三个 Phase

Phase 1 — Backend Foundation 建立 Go 工程、配置管理、SchoolContext、日志、统一错误、OpenAPI Contract 和数据库连接层。此时不接 WeKnora，不等数据。

Phase 2 — 微信登录 完成真实账号链路和用户级限流基础。没有真实身份，后续 AI API 试点会有明显滥用风险。

Phase 3 — Chat Persistence 实现 Session / Message / AgentRun 持久化，让现有 APP Demo 从“页面展示”升级成真正有账户和历史记录的产品。

# 18. V0.1 系统完成标准

Android APK 可稳定安装和运行。

真实微信登录，用户数据只认账号。

历史会话跨设备同步，可删除/清空。

多轮对话、停止、重新生成、复制、分享完整可用。

SSE 流式输出可取消、失败可恢复，产品状态清晰。

LLM Provider 可替换，实际模型不写死。

Web Search 仅在需要时调用，并有 Query/Search/Page/Answer 多层缓存。

Redis 有 Rate Limit、幂等和成本控制价值。

PostgreSQL 只保存必要长期事实。

Admin 能看到用户、问题、失败、性能、Token 和缓存命中率。

WeKnora 的通用 RAG/Agent 能力优先复用，没有重复造 BM25/Chunk/Rerank 等轮子。

合作伙伴数据成熟后可通过 Adapter/Import 流程接入，而无需修改 Chat/APP 核心逻辑。

所有学校相关参数通过 SchoolContext 获取；当前 WHUT，后续增加高校无需复制整套代码。

最终架构判断 AskU 自己最值得开发的是“产品控制层”：账号、会话、校园上下文、Agent 路由、成本控制、实时性、运营和体验。RAG/Knowledge/Agent 的通用能力尽量交给 WeKnora。这样可以显著降低开发量、Bug 面、维护成本和未来二次开发的失败成本。